| KEFE | WEIGH WHAT’S RIGHT. |
| --- | --- |

MVP Delivery & Execution Plan

Golden Path, Uygulama Kontratları, Sprint Bağımlılıkları ve Release Kapıları

────────────────────────────

APPROVED EXECUTION BASELINE

Versiyon 1.2.0  •  27 Temmuz 2026

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

# BELGE KONTROLÜ

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Belge kimliği | KEFE-MVP-001 |
| Sürüm | 1.2.0 |
| Tarih | 27 Temmuz 2026 |
| Durum | Approved Execution Baseline |
| Belge sahibi | Delivery / Product / Engineering |
| Normatif otorite | KEFE-MPD v1.2.0 + KEFE-PB v1.4.0 + KEFE-ENG v0.4.0 + ilgili uzman standartları |
| Kaynak ilkesi | Bu belge yeni ürün politikası üretmez; canonical kararlardan uygulanabilir gereksinim, ekran, API, event ve test sözleşmesi türetir. |
| Çelişki kuralı | En yeni onaylı Master kararı geçerlidir; belge kimliği/sürümü için KEFE-GOV + Manifest canonical registry’dir. |

# 1. Amaç

Bu sürüm KEFE MVP’sini “ne yapacağız?” seviyesinden “geliştirici, tasarımcı, QA ve ürün ekibi aynı şeyi nasıl inşa edecek?” seviyesine indirir. Golden Path; ekran, state, API, event, veri, güven, erişilebilirlik ve kabul kriterleriyle uçtan uca bağlanır.

Requirement → Screen → State → API → Data → Event → Test → Acceptance Criteria

# 2. Bağlayıcı MVP invariant’ları

Commit First: başarılı commit olmadan topluluk/ülke/uzman sonucu ve popüler gerekçe açılamaz.

Committed karar yerinde güncellenmez; değişim yeni revision/session üretir.

Consumer sonuç katmanının varsayılanı Trusted Sample’dır; Raw yalnız şeffaflık detayında gösterilir.

CaseVersion yayımlandıktan sonra immutable’dır; stale version üzerinden commit engellenir.

Guest kullanıcı ilk DILEMMA’yı tamamlayabilir; unclaimed committed history 30 gün, uncommitted offline draft 7 gün tutulur.

Kullanıcıya görünen copy semantic key üzerinden; tema, locale, region ve erişilebilirlik tercihleri merkezi konfigürasyon üzerinden yönetilir.

AI, push, cache veya diğer yardımcı servis arızası Weigh → Commit → Reveal çekirdeğini düşürmemelidir.

MVP yalnız L0 DILEMMA ve sınırlı L0 CALL ile başlar; P2+, L2/L3, seçim ve gelişmiş araştırma akışları core teslimi bloke etmez.

# 3. MVP kapsamı ve sınırlar

| Dahil | Hariç / Ertelenmiş |
| --- | --- |
| 20 L0 DILEMMA + 4 L0 CALL başlangıç havuzu | Aktif siyasi dava/P2+ |
| Guest-first onboarding ve demo | L2/L3 gerçek olay |
| 1 ana karar + en fazla 1 destek boyutu | Advanced Atlas / Values psychometrics |
| Commit First + Trusted Reveal | Research platform / Balanced national estimate |
| Reason + moderation + temel clustering | Rooms / Circle / Live |
| Basic My KEFE progress | Full DECIDE / RETRO |
| Share + deep link | KEFE+ paywall (PMF gate sonrası) |

# 4. Golden Path

Launch → Explore → Case → Weigh → Commit → Reveal → Perspective → My KEFE Progress → Share

Reflect/revision, Activity ve account creation çekirdeğe bağlı destek yollarıdır; ilk değer anını uzatmaz. İlk oturumda onboarding ve demo Case Golden Path’in önüne eklenir.

## 4.1 İlk oturum varyantı

Launch → 2 kısa vaat → Demo DILEMMA → Weigh → Commit → Reveal → Account Offer → Perspective → My KEFE Progress → Share

## 4.2 Geri dönen kullanıcı varyantı

Launch → Explore/Deep Link/Activity → Case → Weigh → Commit → Reveal → Perspective → My KEFE/Share

## 4.3 Cognitive-load bütçesi

5 saniye: Case’in konusu, asıl soru ve kritik uyarı anlaşılabilir olmalıdır.

30 saniye: düşük riskli DILEMMA/CALL akışında yazı yazmadan Weigh → Commit → Reveal değer anına ulaşılabilmelidir.

5 dakika: isteyen kullanıcı kaynak, metodoloji, güçlü gerekçeler ve geçmiş karar katmanlarına derinleşebilmelidir.

1 Thumb Rule: kritik consumer akışı normal telefonda tek elle erişilebilir touch target’larla tamamlanabilmelidir.

# 5. Ekran kimlikleri ve sahiplik

| ID | Ekran | Capability | MVP görevi |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-001 | Bootstrap / Launch | Client Platform | Session, config, locale, theme, deep-link bootstrap |
| ONB-001 | First-run Value Promise | Growth/Product | İki kısa vaat; demo’ya geçiş |
| EXP-001 | Explore | Discovery | Case keşfi ve Weigh girişleri |
| CAS-001 | Case Detail | Content | Commit öncesi bağlam ve CaseVersion |
| WGH-001 | Weigh Composer | Weighing | Draft response + commit |
| RVL-001 | Reveal | Results | Trusted result + hero insight |
| AUT-001 | Account Offer | Identity | Guest → account opt-in dönüşümü |
| PER-001 | Perspective / Reason | Arguments | Güçlü gerekçeler + reason composer |
| MYK-001 | My KEFE Progress | Personal Insights | Progressive unlock başlangıcı |
| ACT-001 | Activity | Personal Insights | Geçmiş kararlar / EVOLVE / update davetleri |
| SHR-001 | Share Preview / Deep Link | Sharing | Commit First korumalı paylaşım |

# 6.1 APP-001 — Bootstrap / Launch

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Uygulamayı güvenli ve hızlı başlatmak; doğru locale/theme/config/session ile kullanıcıyı hedef giriş noktasına yönlendirmek. |
| Giriş | Cold start, warm start, push, share deep link. |
| Ana bileşenler | Brand splash (kısa), bootstrap progress yalnız gerekirse, retry/degraded state. |
| Aksiyonlar | Sessiz session restore; config/cache doğrulama; deep-link resolve. |
| API | POST /v1/guest-sessions (ilk guest gerektiğinde); GET /v1/shares/{token} (deep link). |
| Event | app/session telemetry; share.opened deep linkte. |
| State’ler | BOOTSTRAPPING, READY, DEGRADED, BLOCKED_MIN_VERSION, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Core config erişilemezse signed defaults ile güvenli degrade; debug/admin özellikleri prod build’de yok; startup regresyonu telemetry ile ölçülür. |

# 6.2 ONB-001 — First-run Value Promise

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Ürünü uzun anlatmadan Commit First değerini deneyim öncesi anlaşılır kılmak. |
| Giriş | İlk kurulum / onboarding_completed=false. |
| Ana bileşenler | Vaat 1, vaat 2, skip/continue, accessibility labels. |
| Aksiyonlar | Demo Case’e geç; onboarding completed kaydı. |
| API | Zorunlu network çağrısı yok; demo fallback paketlenebilir. |
| Event | Core product event zorunlu değildir; yalnız client onboarding completion telemetry (PII/karar içeriği yok). |
| State’ler | READY, OFFLINE_FALLBACK. |
| Kabul özeti | En fazla iki kısa vaat; sonuç preview yok; locale değişiminde layout kırılmaz; screen reader sırası doğal. |

# 6.3 EXP-001 — Explore

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Kullanıcının güvenli, çeşitli ve ilgili bir Case bulmasını sağlamak. |
| Giriş | Ana sekme Explore; onboarding sonrası; share dışı normal giriş. |
| Ana bileşenler | Hero Case, önerilen Case kartları, kategori/topic chip, Search girişi; Radar ayrı tab değildir. |
| Aksiyonlar | Case aç; ilgilenmiyorum; gerekirse cache refresh. |
| API | GET /v1/feed. |
| Event | case.impression, case.opened. |
| State’ler | LOADING, READY, EMPTY, OFFLINE_STALE, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Commit sonucu kartta görünmez; cursor/lazy rendering; stale içerik freshness metadata taşır; aynı ideolojik çizgiye kilitlenmez. |

# 6.4 CAS-001 — Case Detail

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Kullanıcının karar vermeden önce yeterli bağlamı görmesini sağlamak. |
| Giriş | Explore, deep link, Activity. |
| Ana bileşenler | 40-80 kelime özet, Issue, 1-3 kritik bilgi, expand context, source/claim yalnız gerektiğinde, Tart CTA. |
| Aksiyonlar | Context aç; source aç; Weigh başlat. |
| API | GET /v1/cases/{caseId}; POST /v1/cases/{caseId}/weigh-sessions. |
| Event | case.opened, case.viewed, context.expanded, source.opened, weigh.started. |
| State’ler | LOADING, READY, STALE_VERSION, OFFLINE_STALE, SAFETY_BLOCKED, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Commit öncesi sonuç/popüler gerekçe/uzman dağılımı yok; yeni version varsa commit başlamadan yenilenir; L0 core 5 saniyede anlaşılabilir. |

# 6.5 WGH-001 — Weigh Composer

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | 1 ana karar ve gerektiğinde 1 destek boyutunu düşük bilişsel yükle toplamak. |
| Giriş | CAS-001 veya Quick Weigh. |
| Ana bileşenler | Question control, semantic endpoint labels, optional confidence/enough-information, primary CTA commit.primary. |
| Aksiyonlar | Draft değiştir; geri dön; “Kararımı Ver” ile commit. |
| API | PUT /v1/weigh-sessions/{id}/responses; POST /v1/weigh-sessions/{id}/commit. |
| Event | response.changed, weigh.committed, weigh.commit_failed. |
| State’ler | NOT_STARTED → DRAFT → READY_TO_COMMIT → COMMITTING → COMMITTED; ayrıca ABANDONED, EXPIRED, BLOCKED_BY_VERSION, COMMIT_FAILED_RETRYABLE, COMMIT_FAILED_FINAL. |
| Kabul özeti | Idempotency aynı commit’i çoğaltmaz; server onayı olmadan COMMITTED gösterilmez; stale version CASE_VERSION_STALE ile güvenli dönüş yapar; ilk 3 kullanım helper “Kararını kilitle ve sonucu gör.” |

# 6.6 RVL-001 — Reveal

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Commit sonrası KEFE’nin ana değer anını tek güçlü içgörü ile göstermek. |
| Giriş | Başarılı WGH-001 commit. |
| Ana bileşenler | Kullanıcı kararı, hero insight, distribution, n/tarih/güven, methodology link, Perspective CTA, Share CTA. |
| Aksiyonlar | Perspective aç; methodology aç; share oluştur; My KEFE progress gör. |
| API | GET /v1/weigh-sessions/{id}/reveal. |
| Event | result.revealed. |
| State’ler | LOADING, READY_TRUSTED, INSUFFICIENT_SAMPLE, DELAYED_INTEGRITY, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Başarılı commit olmadan 403 REVEAL_NOT_AUTHORIZED; varsayılan Trusted; n yetersizse strong insight yok; ilk görünümde metrik duvarı yok. |

# 6.7 AUT-001 — Account Offer

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | İlk Reveal değerinden sonra guest kullanıcıya geçmişini korumayı şeffaf biçimde teklif etmek. |
| Giriş | İlk guest Reveal sonrası; tekrar zorlanmaz. |
| Ana bileşenler | Değer açıklaması, hesap aç / guest devam, privacy link. |
| Aksiyonlar | OTP başlat; guest devam; merge consent. |
| API | POST /v1/auth/otp/request; POST /v1/auth/otp/verify; POST /v1/auth/guest-merge. |
| Event | auth/merge telemetry; kişisel karar içeriği attribution’a gönderilmez. |
| State’ler | OFFERED, OTP_PENDING, VERIFIED, MERGE_CONFIRM, MERGED, SKIPPED, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Account Reveal ön koşulu değildir; merge açık rıza ister; unclaimed history 30 gün politikasını açıklar; dark pattern yok. |

# 6.8 PER-001 — Perspective / Reason

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Kullanıcının kendi görüşüne yakın ve karşı güçlü gerekçeleri, popülerlik yarışına dönüşmeden görmesini sağlamak. |
| Giriş | RVL-001 CTA; Case revisit sonrası committed kullanıcı. |
| Ana bileşenler | En fazla 4 güçlü kart: yakın, karşı, Bridge, alternatif bağlam; optional Reason Composer. |
| Aksiyonlar | Reason oku; reaction ver; reason yaz/önizle/gönder; report. |
| API | GET /v1/cases/{caseId}/perspectives; POST /v1/cases/{caseId}/reasons; POST /v1/reasons/{id}/reactions; POST /v1/reports. |
| Event | argument.read, argument.created, argument.reacted, report.created. |
| State’ler | LOADING, READY, CLUSTER_PENDING, DEGRADED_CURATED, REASON_PENDING_MODERATION, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | AI down olsa curated/fallback perspective çalışır; ham yorum duvarı yok; reason optional; AI metni kullanıcı onayı olmadan değiştirmez. |

# 6.9 MYK-001 — My KEFE Progress

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Yetersiz veride kişilik hükmü vermeden kullanıcıya ilerlemesinin oluştuğunu göstermek. |
| Giriş | Reveal sonrası CTA veya ana My KEFE sekmesi. |
| Ana bileşenler | Meaningful weigh count, domain progress, source/perspective progress; eligibility açıklaması. |
| Aksiyonlar | Activity’ye git; yeni Case keşfet. |
| API | GET /v1/me/insights. |
| Event | Core product event zorunlu değildir; yalnız ekran performans/usage telemetry (PII/karar içeriği yok). |
| State’ler | EMPTY_FORMING, PROGRESS_READY, PARTIAL_INSIGHTS, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Tek global skor eşiği yok; “Sen busun” dili yok; zaman penceresi gereken insight’ta görünür; guest için local/basic progress mümkündür. |

# 6.10 ACT-001 — Activity

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Geçmiş committed kararları ve yeni bilgi sonrası yeniden tartma fırsatlarını yönetmek. |
| Giriş | Activity sekmesi / push. |
| Ana bileşenler | Karar geçmişi, CaseVersion update, “Kararım aynı / Yeniden tart”, share comparisons. |
| Aksiyonlar | Case aç; revision başlat; aynı kararı koru. |
| API | GET /v1/me/activity; POST /v1/weigh-sessions/{id}/revisions. |
| Event | decision.changed revision commit sonrası; case.opened. |
| State’ler | EMPTY, READY, UPDATE_AVAILABLE, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Eski karar silinmez; değişen bilgi açıkça gösterilir; revision yeni session’dır; başlangıç revision zinciri lineerdir. |

# 6.11 SHR-001 — Share Preview / Deep Link

| Alan | Spesifikasyon |
| --- | --- |
| Kullanıcı amacı | Kullanıcının içgörüyü paylaşmasını sağlarken alıcının kararını sosyal etkiden korumak. |
| Giriş | RVL-001 / MYK-001 uygun paylaşım CTA. |
| Ana bileşenler | Safe card preview, channel chooser, deep link. |
| Aksiyonlar | Share payload oluştur; native share sheet aç. |
| API | POST /v1/shares; alıcı için GET /v1/shares/{token}. |
| Event | share.created, share.opened. |
| State’ler | PREVIEW, CREATED, SHARE_SHEET, ERROR_RETRYABLE. |
| Kabul özeti | Alıcı commit etmeden gönderen cevabı/sonuç görünmez; hassas profil/siyasi etiket/küçük cohort karta girmez; mağdur/şüpheli görseli yok. |

# 7. Weigh / Commit state contract

NOT_STARTED → DRAFT → READY_TO_COMMIT → COMMITTING → COMMITTED

| Geçiş | Ön koşul | Yan etki / garanti |
| --- | --- | --- |
| NOT_STARTED → DRAFT | Published CaseVersion + görünür Question schema | weigh.started; session actor + case_version + stage/depth ile bağlanır |
| DRAFT → READY_TO_COMMIT | Zorunlu response’lar valid | CTA aktif; server authoritative validation committe tekrar yapılır |
| READY_TO_COMMIT → COMMITTING | User action + idempotency key | UI çift tıklamayı kilitler; local draft korunur |
| COMMITTING → COMMITTED | Atomik server transaction başarılı | Response snapshot + committed_at + outbox weigh.committed + Reveal entitlement |
| COMMITTING → FAILED_RETRYABLE | Timeout/503/network belirsizliği | Aynı idempotency key ile status/retry; yeni karar üretilmez |
| DRAFT/READY → BLOCKED_BY_VERSION | CaseVersion superseded/closed | Yeni version gösterilir; eski draft doğrudan commit edilmez |

# 8. API ve veri izlenebilirlik matrisi

| Akış | API | Ana veri | Event |
| --- | --- | --- | --- |
| Explore | GET /v1/feed | Case/CaseVersion | case.impression, case.opened |
| Case | GET /v1/cases/{caseId} | CaseVersion/Issue/Question | case.viewed, context.expanded, source.opened |
| Weigh start | POST /v1/cases/{caseId}/weigh-sessions | WeighSession | weigh.started |
| Draft | PUT /v1/weigh-sessions/{id}/responses | Response | response.changed |
| Commit | POST /v1/weigh-sessions/{id}/commit | Response snapshot + WeighSession + Outbox | weigh.committed / weigh.commit_failed |
| Reveal | GET /v1/weigh-sessions/{id}/reveal | ResultSnapshot/SampleDefinition | result.revealed |
| Perspective | GET perspectives + reason endpoints | Reason/Reaction/Cluster | argument.* |
| My KEFE | GET /v1/me/insights | Derived insight/read model | insight telemetry |
| Activity/Revision | GET activity + POST revisions | DecisionRevision + new WeighSession | decision.changed |
| Share | POST /v1/shares + GET token | Share payload/token | share.created, share.opened |

# 9. Error, loading, offline ve degraded davranışları

| Durum | Kullanıcı davranışı | Teknik kural |
| --- | --- | --- |
| Loading | Skeleton/progress; sonuç uydurulmaz | Timeout ve cancellation; duplicate fetch bounded |
| Empty | Açıklayıcı empty state + sonraki aksiyon | Empty ile error ayrılır |
| Offline Case | Cache’lenmiş düşük riskli içerik freshness etiketiyle okunabilir | Client cache source-of-truth değildir |
| Offline Draft | Yanıt cihazda şifreli local DB’de 7 gün korunabilir | PII cache yok; logout/delete key+cache temizler |
| Offline Commit | Başarılı gösterilmez; retry/status beklenir | Commit server authoritative + idempotent |
| AI unavailable | Weigh/Commit/Reveal çalışmaya devam eder | Perspective summary fallback/curated |
| Redis/cache unavailable | Daha yavaş DB/read-model fallback | Core correctness cache’e bağlı değildir |
| Result insufficient | Hero judgment yerine “yeterli veri yok” | SAMPLE_INSUFFICIENT hata değildir |
| Case stale | Yeni CaseVersion’a yönlendir | 409 CASE_VERSION_STALE |
| Safety blocked | Nötr policy açıklaması | CONTENT_SAFETY_BLOCKED; hassas detay sızdırılmaz |

# 10. Copy, config, theme ve localization contract

User-facing tekrar kullanılabilir metin hard-code edilmez; semantic copy key kullanılır. Commit CTA anahtarı commit.primary’dır.

ThemeMode: SYSTEM / LIGHT / DARK. Ekranlar ham hex yerine semantic design token tüketir.

locale, content_region, jurisdiction, timezone ve accessibility preferences bağımsız state’tir; dil değişimi ülkeyi değiştirmez.

Feature flag rollout içindir; kill switch acil kapatma içindir. Hiçbiri Commit First/privacy/safety/a11y invariant’ını override edemez.

Config typed, schema-validated, versioned ve audited olmalıdır; değişebilir business threshold kod içine gömülmez.

Provider bağımlılığı domain/UI içine sızmaz; AI/Auth/Notification/Storage/Search/Billing dış servisleri port/adapter arkasındadır.

# 11. Client performans ve erişilebilirlik bütçesi

| Alan | MVP gate |
| --- | --- |
| Rendering | Normal hedef cihazlarda kritik akışta jank regresyonu release blocker; uzun iş UI thread’de çalışmaz. |
| Feed | Cursor pagination + lazy rendering; görsel CDN resize/cache. |
| Startup | Cold/warm startup telemetry; bootstrap failure graceful degrade. |
| API | Read availability ≥99.9%; commit p95 <500 ms; feed p95 <700 ms; cached reveal p95 <800 ms. |
| Database | Kritik endpointlerde N+1 yasak; query count/slow query budget telemetry. |
| A11y | WCAG AA hedefi; screen reader, dynamic text, touch target, reduced motion, haptic disable, renk dışı kodlama. |
| Localization | TR baseline; EN-ready. Uzun metin, plural/date/number format ve RTL geleceği layout’u kırmamalı. |
| Theme | Light/Dark/System visual regression testleri. |

# 12. Golden Path kabul testleri

| Test ID | Senaryo | Beklenen |
| --- | --- | --- |
| GP-E2E-001 | Guest happy path | Guest → Case → Weigh → Commit → Reveal tamamlanır; hesap zorunlu değildir. |
| GP-E2E-002 | Commit First | Commit öncesi topluluk/uzman/popüler reason hiçbir giriş yolunda görünmez. |
| GP-E2E-003 | Idempotent commit | Aynı Idempotency-Key tekrarında tek committed session oluşur. |
| GP-E2E-004 | Unknown commit result | Network timeout sonrası retry aynı kararı çoğaltmaz; Reveal ancak server confirmed commit ile açılır. |
| GP-E2E-005 | Stale CaseVersion | Commit sırasında stale version 409 verir; kullanıcı güncel Case’e alınır. |
| GP-E2E-006 | Insufficient sample | Reveal güçlü karşılaştırma üretmez; güvenli insufficient-state gösterir. |
| GP-E2E-007 | Perspective fallback | AI/clustering unavailable iken curated/degraded perspective kullanılabilir. |
| GP-E2E-008 | Reason safety | PII/hakaret/tehdit riskli reason Publish olmadan pending/review olur. |
| GP-E2E-009 | Guest merge | OTP sonrası açık rızayla guest history account’a bağlanır; skip mümkündür. |
| GP-E2E-010 | Share lock | Alıcı commit etmeden gönderen cevabı ve topluluk sonucu görünmez. |
| GP-E2E-011 | Offline draft | Draft cihazda korunur; offline commit başarı sayılmaz. |
| GP-E2E-012 | Theme/locale | TR/EN-ready copy, Light/Dark/System ve large-text ile core path taşma/clipping yapmaz. |
| GP-E2E-013 | Screen reader | Case → Weigh → Commit → Reveal semantik sırası ve label’lar tamamdır. |
| GP-E2E-014 | Revision | Committed karar yerinde değişmez; revision yeni session ve decision.changed üretir. |
| GP-E2E-015 | Privacy | Analytics/attribution eventlerinde telefon/PII ve karar içeriği sızmaz. |
| GP-E2E-016 | Degraded cache | Redis/cache arızasında correctness korunur; performans degrade olabilir. |
| GP-E2E-017 | Performance | Commit/feed/reveal p95 gate ölçülür; kritik N+1 yoktur. |
| GP-E2E-018 | Deep link | Share token → Case; result locked; commit sonrası uygun compare açılır. |

# 13. Delivery slices ve demo exit’leri

| Epic | Teslim | Demo / Exit |
| --- | --- | --- |
| E0 Foundation | Repo, CI/CD, env, config, observability, architecture fitness | Staging deploy + smoke + secret/config schema validation |
| E1 Content Core | Taxonomy, CaseVersion, Issue, Question, minimal Admin seed | En az 1 DILEMMA author → publish → consumer API |
| E2 Weigh Core | Session, draft, validation, idempotent commit | WGH-001 state machine ve GP-E2E-002/003/004 geçer |
| E3 Reveal | ResultSnapshot, Trusted layer, n/confidence | Commit sonrası RVL-001; insufficient state dahil |
| E4 Perspective | Reason, moderation, 5 dk micro-batch clustering + fallback | PER-001 reason submit/read/react + AI-down fallback |
| E5 My KEFE | Progress counters/basic eligibility | MYK-001 forming/progress states |
| E6 Sharing | Safe card payload + deep link | SHR-001 + receiver Commit First lock |
| E7 Trust Hardening | Risk signals, audit, privacy export/delete | Security/privacy/integrity gates |
| E8 Beta | Load, a11y, telemetry, store readiness | Release checklist green; 20 DILEMMA + 4 CALL content ready |

# 14. Önerilen sprint sırası

| Sprint | Odak | Demo |
| --- | --- | --- |
| S1 | Foundation | Staging + health + telemetry + config defaults |
| S2 | Content/Admin seed | 1 published DILEMMA API + Explore card |
| S3 | Case + Weigh | Case → draft → “Kararımı Ver” |
| S4 | Commit + Reveal | Idempotent commit + Trusted hero insight |
| S5 | Perspective/AI | Reason + moderation + fallback clustering |
| S6 | My KEFE/Activity | Progress + history/update skeleton |
| S7 | Share/Deep link | Guest receiver Commit First flow |
| S8 | Identity/Privacy/Trust | OTP merge + delete/export + integrity |
| S9 | Performance/A11y/Offline | Regression gates + low-network behavior |
| S10 | Content/Store/Beta | 24-item pool + internal/beta package |

Sprint numarası takvim vaadi değildir; bağımlılık sırasıdır. Ekip kapasitesi ve ölçülen riskle bölünebilir/birleştirilebilir.

# 15. Definition of Done

Requirement kaynağı ve Screen/API/Event izlenebilirliği tamam.

Acceptance + negative tests pass; relevant E2E catalog güncel.

Analytics event şeması ve PII minimization doğrulandı.

Loading/empty/error/offline/degraded/a11y davranışları uygulandı.

Security/privacy/trust review tamamlandı; critical/high açık risk formal kabul yoksa release edilmez.

Performance budget ve DB query budget regresyonu yok.

Feature flag/kill switch/config rollout ve rollback yolu tanımlı.

OpenAPI/schema/contract tests güncel ve backward-compatible.

Docs/ADR/decision/manifest gerekiyorsa aynı PR/release içinde güncellendi.

# 16. Beta release gates

| Gate | Minimum kanıt |
| --- | --- |
| Product | Golden Path completion + usability pilot + activation telemetry |
| Content | 20 L0 DILEMMA + 4 L0 CALL; CQB/Editorial acceptance |
| Trust | Trusted result semantics ve insufficient-data davranışı doğru |
| Security | Critical/high issues resolved veya formal risk acceptance |
| Privacy | Consent/merge/export/delete/retention testleri |
| Performance | API/client/query budgets ölçüldü |
| Accessibility | Core flow AA-target audit + assistive tech smoke |
| Reliability | Commit/reveal success + retry/recovery telemetry |
| Store | Release tarihli resmi Apple/Google compliance checklist |
| Operations | Incident/support ownership + runbook + rollback/kill switch |

# 17. Başarı metrikleri

Activation: first session içinde committed weigh.

North Star: Meaningful Weighs / WAU.

Completion: weigh.started → weigh.committed.

Reveal value: Reveal sonrası Perspective veya qualified Share.

Perspective Exposure Rate ve Decision Update Rate.

Qualified share → recipient committed weigh.

Commit success / Reveal success / retry recovery.

Moderation rejection, manipulation impact ve user trust guardrail’leri.

# 18. Deferred capability guard

Roadmap Capability Register’da ACCEPTED-LATER/TEST-LATER olan özellikler, açık bir MVP dependency yoksa E0–E8 teslimine eklenmez. Kod mimarisi ileride eklenmelerini engellememeli; fakat YAGNI ilkesi gereği speculative implementation yapılmaz.

Atlas ana tabı

Values psychometrics

Rooms/Circle

Live

RETRO full experience

DECIDE full simulator

Research platform

B2B Insights/Pulse/API

KEFE+ paywall

Civic P2+ consumer publishing

# 19. Requirement traceability — çekirdek

| ID | Gereksinim | Kaynak | Ekran | Epic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP-001 | Low-risk consumer-first MVP | MPD §48 | EXP/CAS/WGH/RVL | E1-E3 |
| MVP-002 | Commit First invariant | MPD §6 | WGH/RVL/SHR | E2-E3/E6 |
| MVP-003 | Quick ve Deep ayrı veri katmanı | MPD §20 | WGH/RVL | E2-E3 |
| MVP-004 | Trusted Sample consumer default | MPD §36 + PROD-011 | RVL | E3 |
| MVP-005 | Guest-first; 30 gün retention | PROD-005 | AUT/ACT | E0/E7 |
| MVP-006 | Controlled reason, public comment wall yok | PROD-020 | PER | E4 |
| MVP-007 | 4-tab navigation | PROD-001 | EXP/ACT/MYK | E1/E5 |
| MVP-008 | CTA “Kararımı Ver” | PROD-002 | WGH | E2 |
| MVP-009 | Share Commit First korur | PB §22 | SHR | E6 |
| MVP-010 | Security/privacy/a11y/perf/store gates | Governance + specialist standards | All | E7-E8 |

# 20. KARARLAR — V1.2.0

Bu sürüm yeni ürün kararı üretmez. v1.1.0’da kapanmış kararları execution contract’a dönüştürür. Normatif karar değişiklikleri Decision Register ve ilgili kaynak belgede sürümlenir.

## Karar 1 — Golden Path

Launch → Explore → Case → Weigh → Commit → Reveal → Perspective → My KEFE Progress → Share, ilk oturumda iki kısa vaat + demo ve Reveal sonrası isteğe bağlı Account Offer ile uygulanır.

## Karar 2 — Execution traceability

Her MVP işi Requirement → Screen → State → API → Data → Event → Test → Acceptance Criteria zincirine bağlanır; izlenemeyen core iş Done sayılamaz.

## Karar 3 — Core-loop survival

AI/cache/push gibi yardımcı subsystem arızaları mümkün olduğunda Weigh → Commit → Reveal çekirdeğini düşürmez; degraded state açıkça gösterilir.

# Değişiklik Geçmişi

| Sürüm | Tarih | Değişiklik |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27 Temmuz 2026 | İlk onaylı baseline oluşturuldu. |
| 1.1.0 | 27 Temmuz 2026 | Navigasyon, CTA, guest retention, ilk ülke/dil ve MVP content inventory kararları kapatıldı. |
| 1.2.0 | 27 Temmuz 2026 | Golden Path ekran kimlikleri, screen/state/API/event sözleşmeleri, error/offline/degraded davranışları, acceptance test kataloğu ve uçtan uca execution traceability eklendi. |